COMUNE DI PIGNONE

(Provincia della Spezia)

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE (anno 2013)

| Codice interno Amministraz. | CODICE unico Intervento | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | IMPORTO annualità | IMPORTO Tot. intervento | Finalità | Conformità |  | Priorità | Stato progettazione approvata | Stima tempi di esecuzione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cognome | Nome |  |  |  | Urb. (S/N) | Amb. (S/N) |  |  | Trim./anno Inizio lavori | Trim./anno Fine lavori |

| 1 | 80007990114 2013 1 |  | Interventi di manutenzione e riqualificazione delle reti viarie carraie e pedonali e infrastrutture accessorie |  | costi | paolo | 30.000,00 | 800.000,00 | CPA | S | S | 1 | preliminare | II°/2014 | I°/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 80007990114 2013 2 |  | Restauro, consolidamento strutturale e ricostruzione dell’arcata del Ponte Storico di Pignone |  | costi | paolo | 22.322,00 | 195.000,00 | VAB | S | S | 2 | preliminare | I°/2014 | III°/2014 |
| 3 | 80007990114 2013 3 |  | Sistemazione movimento franoso in loc. Villa |  | costi | paolo | 35.000,00 | 865.680,00 | AMB | S | S | 1 | preliminare | IV°/2014 | III°/2015 |
| 4 | 80007990114 2013 4 |  | Ristrutturazione dell’impianto polisportivo A. Moro |  | costi | paolo | 25.000,00 | 266.160,00 | CPA | S | S | 3 | preliminare | II°/2014 | IV°/2014 |